คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริการส่วนตำบลทองเอน

สารบัญ

| เรื่อง |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| คำนำ |  |  |
| บทสรุปผู้บริหาร |  |  |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ |  |
|  | - ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล - วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล - ขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2 2 2 5 5 |
| ส่วนที่ 2 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  |
|  | - แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลการดำเนินงานตามงบประมาณดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - งบประมาณที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานการรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 8 9 10 13 16 17 18 19 20 |
| ส่วนที่ 3 | ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล |  |
|  | - ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล - ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ - การประเมินเชิงปริมาณ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - การประเมินผลเชิงคุณภาพ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน - แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ - สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 25 26 27 28 29 29 |
| ส่วนที่ 4 | สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ | 32 |
|  | /ภาคผนวก... |  |

| ภาคผนวก | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน - คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน - โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |
| --- | --- | --- |

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดีจากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภายใต้พันธกิจ นำไปสู่เป้าหมาย ตามนโยบาย ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

“ทองเอน สามัคคี เกษตรมีชลประทานทั่วถึง องค์กรต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน”

2. พันธกิจ (Mission)

(1) ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มพูนทุนทางปัญญาทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล

(2) ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี ฯลฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

(3) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไทย - ลาวแง้ว ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

3. นโยบายผู้บริหาร 5 ด้าน

- นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- นโยบายพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

- นโยบายพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

- นโยบายพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เสนอผลการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 142 โครงการ งบประมาณ 46,602,288 บาท จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 570,000 บาท ไม่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,720,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รวมถึงโอนงบประมาณเพิ่ม) มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 315,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 9,035,500 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 3,754,951 บาท โครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ งบประมาณ 4,369,200 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 8,414,788 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 5,776,590.62 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 145,650 บาท

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 26,230,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 17,083,880.80 บาท

สรุปผล

จากผลการประเมินผลภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครี้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไปและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุด

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตอบสนองการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใด หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นได้ “การติดตามและประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้วัดผลจากการดำเนินงาน

/การติดตาม...

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคซึ่งการติดตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพและวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ากำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3) เพื่อให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

4) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานให้เหมาะสม

3. ขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 		จำนวน  3  คน

2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน  2  คน

3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน  2  คน

4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง			จำนวน  2  คน

5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก			จำนวน  2  คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีจะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศ

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

(2) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www. lsso.dla.go.th)

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนในภาพรวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ)

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  ประสิทธิผล

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางของแบบประเมินความพึงพอใจ

3. เกิดความโปร่งใส ด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในท้องถิ่น

4. เป็นแนวทางเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

5. เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลในการดำเนินงาน

6. เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566–2570)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 และที่แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2566 |  |
| --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | 5 | 570,000 |
| 2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 1,720,000 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | 315,000 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 34 | 9,035,500 |
| 5. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต | 74 | 8,414,788 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 250,000 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 12 | 26,230,000 |
| รวม | 142 | 46,535,288 |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจำแนก ดังนี้

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวน   43   โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย   27,273,273.92  บาท

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | 400,000 | 421,831.50 | / |  |  | 28 ต.ค. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 50,000 |
| 2 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย - ลาวแง้ว | 30,000 | 30,000 | / |  |  | 5 มี.ค. 66 | กองการศึกษาฯ |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | 28,400 | / |  |  | 26 ก.ค. 66 | กองการศึกษาฯ |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี | 40,000 | 26,970 | / |  |  | 24 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 | กองการศึกษาฯ |  |
| รวม 4 โครงการ |  | 500,000 | 507,201.50 |  |  |  |  |  | 50,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร | - | 5,000 | / |  |  | 13 ก.ย. 66 – 19 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 5,000 |
| รวม 1 โครงการ |  | - | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ บริเวณคลองชลประทานสามซ้ายหน้าบ้านนายจัน รณธีร์ หมู่ที่ 1 | 67,000 | 66,000 | / |  |  | 25 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65 | กองข่าง |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจากหน้าบ้าน นางคูณ แก้ววิมล ถึง ถนนสาย สห 2010 บ้านทองเอน หมู่ที่ 2 | 205,100 | 204,454 | / |  |  | 29 ธ.ค. 65 – 27 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน นายสัมพันธ์ นพรัตน์ ถึงนานางพิกุล คำนวณ หมู่ที่ 3 | 157,200 | 156,000 | / |  |  | 9 ธ.ค. 65 – 7 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 499,500 | 499,000 | / |  |  | 23 พ.ค. 66 – 21 ก.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 5 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบสำหรับประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 205,400 | 205,000 | / |  |  | 21 มิ.ย. 66 – 19 ส.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 496,600 | 496,000 | / |  |  | 27 พ.ค. 66 – 25 ก.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 7 | โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 205,400 | 205,000 | / |  |  | 21 มิ.ย. 66 – 19 ส.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณแท้งค์ประปา (วัดพระปรางค์สามยอด) ถึงหน้าบ้าน นายโพธิ์ แพงวงษ์ หมู่ที่ 10 | 360,600 | 359,000 | / |  |  | 17 ส.ค. 66 – 15 ต.ค. 66 | กองข่าง |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายตัน ตู้ทอง ถึงที่นานางกุหลาบ เหล็กแพงวงษ์ หมู่ที่ 11 | 446,400 | 439,000 | / |  |  | 9 ธ.ค. 65 – 7 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน นางพวงเพ็ชร วิทยานันท์ ถึงหน้าบ้าน นายฉวี หินอ่อน พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า 3 ต้น หมู่ที่ 13 | 488,400 | 486,000 | / |  |  | 1 ก.ค. 66 – 29 ส.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจากหน้าบ้าน นายประสิทธิ์ ราษฎร์ประชุม ถึงหน้าบ้าน นางเสนอ สังข์ทอง หมู่ที่ 14 | 238,000 | 237,497 | / |  |  | 29 ธ.ค. 65 – 27 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมซ่อมสร้างถนน คสล. จากบริเวณหน้าบ้านนายฉลอง จำนงค์ทรัพย์ ถึงหน้าบ้านนางอารี จำนงค์ทรัพย์ หมู่ที่ 15 | 419,900 | 402,000 | / |  |  | 13 พ.ค. 66 – 11 ก.ค. 66 | กองข่าง |  |
| รวม 12 โครงการ |  | 3,789,500 | 3,754,951 |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | 22,900 | / |  |  | 20 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 100,000 | 93,365 | / |  |  | 29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 และ 11 เม.ย. 66 - 17 เม.ย.66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ | 30,000 | 38,185 | / |  |  | 4 - 7 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 8,520 |
| 4 | โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลทองเอน | 50,000 | 17,918 | / |  |  | 26 เม.ย. – 15 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทองเอน | 668,850 | 834,153 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 180,000 |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 249,106 | 210,657.66 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 10,000 |
| 7 | สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. | 1,073,072 | 1,010,469.96 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 20,000 |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. | 2,352,000 | 2,534,568 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 230,000 |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียนทองเอน | 150,000 | 150,000 | / |  |  | 14 ก.พ. – 24 ก.พ. 66 | กองการศึกษาฯ | - |
| 10 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (วันเด็กแห่งชาติ) | 50,000 | 70,000 | / |  |  | 8 ม.ค. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม 20,000 |
| 11 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 40,000 | 31,500 | / |  |  | 6 พ.ค. – 27 พ.ค. 66 | กองการศึกษาฯ | - |
| 12 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 15,000 | 16,383 | / |  |  | 20 ก.พ. – 31 ส.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 2,000 |
| 13 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 | 93,700 | / |  |  | 17 ก.พ. – 16 มี.ค. 66 | สำนักปลัด | - |
| 14 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 300,000 | 300,000 | / |  |  | 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | - |
| 15 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทองเอน | 80,000 | 53,745 | / |  |  | 18 ก.ย. – 6 ต.ค. 66 | สำนักปลัด | - |
| 16 | โครงการสายใยรักครอบครัว | 20,000 | 12,600 | / |  |  | 12 ก.ค. 66 | สำนักปลัด | - |
| 17 | โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลทองเอน | 50,000 | 24,446 | / |  |  | 18 - 19 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 18 | โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 12 | - | 262,000 | / |  |  | 30 ส.ค. – 28 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 264,260 |
| รวม 18 โครงการ |  | 5,358,028 | 5,776,590.62 |  |  |  |  |  | 734,780 |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน | 100,000 | 95,650 | / |  |  | 10 เม.ย. – 12 ต.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 50,000 | 50,000 | / |  |  | 27 ก.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 150,000 | 145,650 |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,100,000 | 694,315 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองช่าง | ผูกพัน 67,000 |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน | - | - |  | / |  | 28 ธ.ค. 66 – 26 มี.ค. 67 | กองช่าง | โอนเพิ่ม415,500 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,768,000 | 13,613,800 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,624,000 | 2,418,400 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | 6,000 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | 1,000,000 | 351,365.80 | / |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| รวม 6 โครงการ |  | 19,504,000 | 17,083,880.80 |  |  |  |  |  | 415,000 |
| รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ |  | 29,301,528 | 27,273,273.92 |  |  |  |  |  | 1,200,280 |

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,369,200 บาท  ดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองบอน จากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานางทองหยิบ ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 บริเวณนานายเสนอ มีสวย หมู่ที่ 5, 9 | 461,100 | 459,000 | / |  |  | 25 ก.ค. 66 – 22 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองยายสาทจากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนา นายเจ้ย ปุ้งเผ่าพันธุ์ ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 บริเวณนานางสมยา ยวนเขียว หมู่ที่ 5, 10 | 525,100 | 399,106.31 | / |  |  | 16 ส.ค. 66 – 15 ต.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองหนอน จากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานายละมัย มาอ่อนตา ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 บริเวณนานายประเดิม มีสวย หมู่ที่ 5, 10 | 305,600 | 305,600 | / |  |  | 17 ส.ค. 66 – 15 ต.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคันคลองคต บริเวณจากคันคลองสองขวาเก้าขวา ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 หมู่ที่ 5 | 88,100 | 88,000 | / |  |  | 2 ก.ย. 66 – 16 ต.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน จากนา นายพรณรงค์ คงเขียว ถึงนานางมาลี ปาลวัฒน์ หมู่ที่ 5 | 253,200 | 0 |  | / |  | 25 ธ.ค. 66 – 23 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากนา นายเฉลียว เชาว์ธรรม ถึงนานายเทิ้ม สิงห์ทอง หมู่ที่ 5 | 314,800 | 0 |  | / |  | 27 ธ.ค. 66 – 9 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองกอไผ่ จากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานายวันชัย ทรัพย์สมบัติ ถึงนานายเนตร มีนาภา หมู่ที่ 5 | 374,600 | 0 |  | / |  | 13 ก.พ. 67 – 13 เม.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองสองขวาเก้าขวาบริเวณนานายแขก ถึงนานางน้ำค้าง วงษ์สิงห์ หมู่ที่ 5 | 60,600 | 0 |  | / |  | 1 ก.ค. 66 30 ก.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานายถมยา อุ่นรอด ถึงนานายสนิท สุรขันธ์ หมู่ที่ 5 | 66,500 | 0 |  | / |  | 1 ก.ค. 66 30 ก.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองคต บริเวณนานายมนตรี วาตา ถึงคันหนองหนอน หมู่ที่ 5, 10 | 174,100 | 0 |  | / |  | 1 ก.ค. 66 30 ก.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองระบายชัยนาทป่าสักสาม บริเวณนานายบรรจง ถึงคันหนองมอนอย หมู่ที่ 11 | 47,800 | 0 |  | / |  | 17 ก.พ. 67 – 17 มี.ค. 67 | กองช่าง |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองระบายหนึ่งซ้าย บริเวณนานางภารดี เรือนงาม ถึงเชื่อมต่อสายหนองกอไผ่ หมู่ที่ 9 | 186,100 | 0 |  | / |  | 1 มี.ค. 67 - 14 เม.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองระบายหนึ่งซ้าย บริเวณนายนายสมศักดิ์ หัวไผ่ ถึงนานายสุทิน หานะกุล หมู่ที่ 9, 5 | 315,200 | 0 |  | / |  | 2 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณจากนา นายพิชัย เรืองทรัพย์ ถึงนายนายสุวิน จันทร์เพ็ง หมู่ที่ 5, 4 | 130,000 | 0 |  | / |  | 19 ธ.ค. 66 – 1 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองกระทิงใต้บริเวณจากนานายเจ้ย คงเขียว ถึงนานางสมพิศ โคปาลสูตร หมู่ที่ 4 | 161,600 | 0 |  | / |  | 17 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานายสนั่นเพ็ญพรหม ถึงนานายสุชาติ หมวดเตี้ย หมู่ที่ 8 | 52,200 | 0 |  | / |  | 30 พ.ย. 66 – 29 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณจากนา นางเฉลิม เถื่อนม่วง ถึงนายนายบรรจง เหลือสิงห์กุล หมู่ที่ 15 | 78,400 | 0 |  | / |  | 9 ธ.ค. 66 – 7 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณจากนา นายสมบัติ สะดวกดี ถึงบ่อปลานายอนุพงษ์ โหมาลา หมู่ที่ 15 | 74,800 | 0 |  | / |  | 19 ธ.ค. 66 – 17 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองเชียงรากถึงบ่อปลานายอนุพงษ์ โหมาลา หมู่ที่ 15 | 36,600 | 0 |  | / |  | 11 พ.ย. 66 – 10 ธ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานสามซ้าย บริเวณหน้าบ้านนายวิรัช เฟื่องฟุ้ง หมู่ที่ 4 | 331,400 | 0 |  | / |  | 16 ธ.ค. 66 – 16 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานสามซ้ายบริเวณหน้าบ้านนางสมบูรณ์ สุภาพรอด หมู่ที่ 8 | 331,400 | 0 |  | / |  | 17 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| รวม 21 โครงการ |  | 4,369,200 | 1,251,706.31 |  |  |  |  |  |  |

สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการตามนโยบายของรัฐบาล | 20,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| - แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กอนุบาล | 5,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล ทองเอนด้านวิทยาศาสตร์ | 10,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองตำบล ทองเอน | 200,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| 2 | โครงการประเพณีลอยกระทง | 30,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| 3 | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์ | 40,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ผลกการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน | 20,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| - แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 100,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 50,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ - แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 100,000 | 0 |  |  | / | - | - |  |
| รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ |  | 625,000 |  |  |  |  |  |  |  |

ผลการติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | (1) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566 | (2) โครงการที่ดำเนินการ ตาม ข้อบัญญัติ | (3) โครงการที่ โอน งบประมาณ มาตั้งเป็นรายการใหม่ | (4) โครงการที่ ใช้จ่ายเงินสะสม | (2) + (3) + (4)= (5) รวมโครงการที่นำไป ปฏิบัติตาม แผนพัฒนาฯ |  | (1) – (4) = (5) โครงการที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | จำนวน | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 100 |
| 2.การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 4 | - | - | 4 | 50 | 4 | 50 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | - | 1 | - | 1 | 20 | 4 | 80 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ | 34 | 12 | - | 21 | 33 | 97.06 | 1 | 2.94 |
| 5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 74 | 17 | 1 | - | 18 | 24.32 | 56 | 75.68 |
| 6.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 12 | 5 | 1 | - | 6 | 50 | 6 | 50 |
| รวม | 142 | 40 | 3 | 21 | 64 | 45.07 | 78 | 54.93 |

ผลการติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 			จำนวน	 142	โครงการ

2. โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ			จำนวน	  40	โครงการ

3. โครงการที่ตั้งงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่		จำนวน	   3	โครงการ

4. โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	จำนวน    21	โครงการ

5. โครงการที่นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวน	  64	โครงการ

(จำนวนโครงการทั้งหมด 142 โครงการ)		คิดเป็นร้อยละ	  45.07

6. โครงการที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน    78	โครงการ

(จำนวนโครงการทั้งหมด 142 โครงการ)		คิดเป็นร้อยละ	  54.93

งบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | - | - |
| การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 550,000 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ (โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | 1 | 5,000 |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ - โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ) | 12 21 | 3,789,500 4,369,200 |
| การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 17 1 | 5,358,028 262,000 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 150,000 |
| การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ - โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 5 1 | 19,504,000 415,500 |
| รวม | 64 | 34,403,228 |

ผลการติดตามและประเมินผล

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการตามข้อบัญญัติและที่โอนงบประมาณเพิ่ม โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 64 โครงการ เป็นเงิน 34,876,008 บาท

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | - | - | - |
| 2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 550,000.00 | 507,201.50 | 1.45 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 8,158,700.00 | 4,607,551.00 | 13.21 |
| 5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 6,092,808.00 | 5,776,590.62 | 16.56 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 150,000.00 | 145,650.00 | 0.42 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 19,919,500.00 | 17,083,880.80 | 48.98 |
| รวม | 34,876,008.00 | 28,125,873.92 | 80.65 |

รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

| ประเภทรายรับ | ประมาณการรายรับ(บาท) | รายรับจริง(บาท) |
| --- | --- | --- |
| รายได้จัดเก็บเอง |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 500,000.00 | 412,092.77 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 429,200.00 | 504,732.80 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 100,000.00 | 156,403.70 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 190,000.00 | 200,036.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 14,000.00 | 27,202.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 26,047,000.00 | 24,232,937.27 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 35,542,800.00 | 30,858,923.00 |
| รวมรายรับ | 62,823,000.00 | 56,392,727.54 |
| ประเภทรายจ่าย | ประมาณการรายจ่าย(บาท) | รายจ่ายจริง(บาท) |
| งบกลาง | 19,469,687.00 | 17,455,952.80 |
| งบบุคคลากร | 16,662,774.00 | 15,419,980.65 |
| งบดำเนินงาน | 17,011,564.00 | 12,616,470.11 |
| งบลงทุน | 6,646,975.00 | 5,027,158.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 3,032,000.00 | 2,984,568.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - |
| รวมรายจ่าย | 62,823,000.00 | 53,504,129.59 |
| รายรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย | รับจริง (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |
| เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย | 2,711,516.00 | 2,153,736.00 |
| รวมรายรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย | 2,711,516.00 | 2,153,736.00 |

2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563     เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565                 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม  2565

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2565

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

- กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลากำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

- ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

(3)  ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา

ก) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

ข) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ค) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

ฆ) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

ง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

จ) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งตำบล อำเภอ และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

2.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 และที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

2.3.1  ดำเนินการตรวจสอบ ในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

2.3.2  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

2.3.3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

2.3.4  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.3.5  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 17.60 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 17.70 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 60 | 52.20 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) | 5 | 4.30 |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.40 |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | 5 | 4.30 |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.40 |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 5 | 4.20 |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 4.60 |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | 5 | 4.30 |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | 5 | 4.40 |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.40 |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | 5 | 4.40 |
|  | 3.11 | แผนงาน | 5 | 4.20 |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.30 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 87.50 |

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 8.60 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 8.90 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 8.70 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา |  | 5 | 4.20 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย |  | 30 | 26.90 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.60 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.50 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.30 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.50 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า จะได้รับ | 5 | 4.60 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 5 | 4.40 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | 35 | 31.20 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | 5 | 4.30 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | 4.30 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 5 | 4.40 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | 5 | 4.40 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 4.50 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 4.80 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | 5 | 4.50 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 88.50 |

3. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน          30  พฤศจิกายน  2566

ส่วนที่  2  การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในแผนฯ | จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ | โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ | โครงการ ใช้จ่ายเงินสะสม | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็น ร้อยละ |
| การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | 5 | - | - | - | - | - |
| การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 4 | - | - | 4 | 2.81 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | - | 1 | - | 1 | 0.70 |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 34 | 12 | - | 21 | 33 | 23.24 |
| การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 74 | 17 | 1 | - | 18 | 12.68 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2 | - | - | 2 | 1.41 |
| การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 12 | 5 | 1 | - | 6 | 4.23 |
| รวม | 142 | 40 | 3 | 21 | 64 | 45.07 |

4. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง  :  แบบ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (จำนวน 84 คน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ	ชาย			จำนวน	 46   คน 	หญิง		    จำนวน   38   คน

2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี				จำนวน    1   คน    	20 - 30 ปี	    จำนวน    3    คน

31 - 40 ปี		จำนวน    9   คน    	41-50 ปี	    จำนวน  24    คน

51- 60 ปี				จำนวน   32  คน       	มากกว่า 60 ปี	    จำนวน  15    คน

3. การศึกษา	ประถมศึกษา			จำนวน  22   คน      	มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน  37 คน

อนุปริญญา/เทียบเท่า 	จำนวน  11   คน	ปริญญาตรี	    จำนวน   14   คน

สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน    -   คน           อื่นๆ		    จำนวน    -    คน

4. อาชีพหลัก	รับราชการ	จำนวน    3   คน          เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน    5   คน

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน   17  คน          รับจ้าง		    จำนวน  25   คน

นักเรียน นักศึกษา	จำนวน    1   คน          เกษตรกร	    จำนวน  31   คน

อื่นๆ	จำนวน    2   คน (ผู้สูงอายุ , พ่อบ้าน)

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- พอใจมาก		ร้อยละ			21.30

- พอใจ			ร้อยละ			73.01

- ไม่พอใจ		ร้อยละ			  5.69

ซึ่งระดับความพอใจมากและพอใจของประชาชนรวม ร้อยละ 94.31

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

- คิดเป็นร้อยละ  72.44

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

- คิดเป็นร้อยละ  72.29

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

- คิดเป็นร้อยละ  71.77

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

- คิดเป็นร้อยละ  77.29

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- คิดเป็นร้อยละ  71.24

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- คิดเป็นร้อยละ  70.16

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

- คิดเป็นร้อยละ  64.90

5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบต่างๆ ได้ผลสรุป ดังนี้

(1) แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

- พบว่ามีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในปี พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

- ไม่มีในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

- จำนวน  4 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

- จำนวน  1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

- จำนวน  33 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- จำนวน  18 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวน  2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

- จำนวน  6 โครงการ

(3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

- ไม่มีในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

- จำนวน  4  โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.82

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

- จำนวน  1 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.70

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

จำนวน  33 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  15  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.56

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.68

- รวม  33 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.24

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- จำนวน  29 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.68

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวน  2 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.41

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

- จำนวน  7 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.52

- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.70

- รวม  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.22

- โครงการที่ปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 	(64*100)/142	=	45.07

ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- โครงการที่ปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 	(64*100)/76	=	45.07

ของโครงการทั้งหมดที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 142 โครงการ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 76 โครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 64 โครงการ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมดของ แผนพัฒนาท้องถิ่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.52 |
| 2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 2.82 | - | - | - | - | 8 | 5.63 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 1 | 0.70 | - | - | - | - | 5 | 3.52 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 15 | 10.56 | 18 | 12.68 | - | - | 34 | 23.95 |
| 5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 18 | 12.68 | - | - | 11 | 7.75 | 74 | 52.11 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.41 | - | - | - | - | 4 | 2.82 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและ การจัดการ | 5 | 3.52 | 1 | 0.70 | 1 | 0.70 | 12 | 8.45 |
| รวม | 45 | 31.69 | 19 | 13.38 | 12 | 8.45 | 142 | 100 |

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลทอง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เป็นประธานกรรมการคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนโดยตำแหน่ง และมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เสนอแนะแนวทางและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แผนพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

(2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคนตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทำงานซ้ำช้อนกัน

(4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและราบรื่น

(5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรเป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน					(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ เป็นต้น

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประซาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประขาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น

(5) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ "ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และ    ร่วมรับประโยชน์" ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้น สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานใด ๆ           ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

2.2 ปัญหาอุปสรรค

มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณโครงการที่ต้องปฏิบัติ

2.3 ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

2. สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และไม่ได้ดําเนินการหรือโอนลด ควรมีการระบุ เหตุผลความจําเป็นรวมถึงผลกระทบของการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการต่อคณะกรรมการ

3. ควบคุมการตั้งท้องไม่พึงประสงค์ของสุนัขและแมว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวที่มากเกินไป จนนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและนำไปสู่สัตว์ไร้บ้าน

4. โครงการด้านการเกษตรควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ยกระดับสินค้าทางการเกษตรของชุมชนให้มีมูลค่า

2.4 ผลจากการพัฒนา

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566