

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริการส่วนตำบลทองเอน

**สารบัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เรื่อง** |  | **หน้า** |
| **คำนำ** |  |  |
| **บทสรุปผู้บริหาร** | |  |
| **ส่วนที่ 1** | **บทนำ** |  |
|  | - ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  - วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  - ขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล  - เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2 2 2 5 5 |
| **ส่วนที่ 2** | **การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** |  |
|  | - แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - ผลการดำเนินงานตามงบประมาณดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - ผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - งบประมาณที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - รายงานการรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 8 9 10 13 16 17 18 19 20 |
| **ส่วนที่ 3** | **ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล** |  |
|  | - ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  - ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  - การประเมินเชิงปริมาณ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  - การประเมินผลเชิงคุณภาพ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  - แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  - สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 25 26 27 28 29  29 |
| **ส่วนที่ 4** | **สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ** | 32 |
|  | /ภาคผนวก... | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ภาคผนวก** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน  - คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน  - โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**บทสรุปผู้บริหาร**

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดีจากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภายใต้พันธกิจ นำไปสู่เป้าหมาย ตามนโยบาย ดังนี้

**1. วิสัยทัศน์ (Vision)**

**“ทองเอน สามัคคี เกษตรมีชลประทานทั่วถึง องค์กรต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน”**

**2. พันธกิจ (Mission)**

(1) ส่งเสริมพัฒนาคนในท้องถิ่นและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มพูนทุนทางปัญญาทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล

(2) ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี ฯลฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

(3) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีไทย - ลาวแง้ว ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

**3. นโยบายผู้บริหาร 5 ด้าน**

1. นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. นโยบายพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
4. นโยบายพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

**เสนอผลการติดตามและประเมินผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 142 โครงการ งบประมาณ 46,602,288 บาท จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ดังนี้

**ประเด็นยุทธศาสตร์**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 570,000 บาท ไม่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,720,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รวมถึงโอนงบประมาณเพิ่ม) มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน5 โครงการ งบประมาณ 315,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน1 โครงการ งบประมาณ 5,000 บาท

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน34 โครงการ งบประมาณ 9,035,500 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 3,754,951 บาทโครงการใช้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการงบประมาณ 4,369,200 บาท

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 8,414,788 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 5,776,590.62 บาท

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 145,650 บาท

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 26,230,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 17,083,880.80 บาท

**สรุปผล**

จากผลการประเมินผลภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครี้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไปและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุด

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตอบสนองการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใด หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นได้ **“การติดตามและประเมินผล”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้วัดผลจากการดำเนินงาน

/การติดตาม...

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่เผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคซึ่งการติดตามแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพและวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ากำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

1) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3) เพื่อให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

4) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานให้เหมาะสม

**3. ขั้นตอนการการติดตามและประเมินผล**

**ขั้นตอนที่ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

**ขั้นตอนที่ 4** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

**ขั้นตอนที่ 5** เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีจะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศ**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น**

**เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ**

**ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป**

**4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

(2) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www. lsso.dla.go.th)

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนในภาพรวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ)

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางของแบบประเมินความพึงพอใจ

3. เกิดความโปร่งใส ด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในท้องถิ่น

4. เป็นแนวทางเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

5. เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลในการดำเนินงาน

6. เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลในการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ.2566–2570)**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566**

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับศักยภาพท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

**การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 และที่แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏใน**  **แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)**  **เฉพาะปี พ.ศ. 2566** | |
| **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | 5 | 570,000 |
| 2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 1,720,000 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | 315,000 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 34 | 9,035,500 |
| 5. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต | 74 | 8,414,788 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 250,000 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 12 | 26,230,000 |
| **รวม** | **142** | **46,535,288** |

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**ที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจำแนก ดังนี้**

**โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**จำนวน 43 โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย 27,273,273.92 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ | 400,000 | 421,831.50 | **/** |  |  | 28 ต.ค. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม  50,000 |
| 2 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย - ลาวแง้ว | 30,000 | 30,000 | **/** |  |  | 5 มี.ค. 66 | กองการศึกษาฯ |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | 28,400 | **/** |  |  | 26 ก.ค. 66 | กองการศึกษาฯ |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประจำปีกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี | 40,000 | 26,970 | **/** |  |  | 24 ธ.ค. 65 –  2 ม.ค. 66 | กองการศึกษาฯ |  |
| **รวม 4 โครงการ** | | **500,000** | **507,201.50** |  |  |  |  |  | **50,000** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร | - | 5,000 | **/** |  |  | 13 ก.ย. 66 –  19 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม  5,000 |
| **รวม 1 โครงการ** | | **-** | **5,000** |  |  |  |  |  | **5,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ บริเวณคลองชลประทานสามซ้ายหน้าบ้านนายจัน รณธีร์ หมู่ที่ 1 | 67,000 | 66,000 | **/** |  |  | 25 พ.ย. 65 –  26 พ.ย. 65 | กองข่าง |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจากหน้าบ้าน นางคูณ แก้ววิมล ถึง ถนนสาย สห 2010  บ้านทองเอน หมู่ที่ 2 | 205,100 | 204,454 | **/** |  |  | 29 ธ.ค. 65 –  27 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน นายสัมพันธ์ นพรัตน์ ถึงนานางพิกุล คำนวณ หมู่ที่ 3 | 157,200 | 156,000 | **/** |  |  | 9 ธ.ค. 65 –  7 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 499,500 | 499,000 | **/** |  |  | 23 พ.ค. 66 –  21 ก.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 5 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบสำหรับประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 | 205,400 | 205,000 | **/** |  |  | 21 มิ.ย. 66 –  19 ส.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 496,600 | 496,000 | **/** |  |  | 27 พ.ค. 66 –  25 ก.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 7 | โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 205,400 | 205,000 | **/** |  |  | 21 มิ.ย. 66 –  19 ส.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณแท้งค์ประปา (วัดพระปรางค์สามยอด) ถึงหน้าบ้าน  นายโพธิ์ แพงวงษ์ หมู่ที่ 10 | 360,600 | 359,000 | **/** |  |  | 17 ส.ค. 66 –  15 ต.ค. 66 | กองข่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายตัน ตู้ทอง ถึงที่นานางกุหลาบ เหล็กแพงวงษ์ หมู่ที่ 11 | 446,400 | 439,000 | **/** |  |  | 9 ธ.ค. 65 –  7 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน นางพวงเพ็ชร วิทยานันท์ ถึงหน้าบ้าน  นายฉวี หินอ่อน พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า 3 ต้น หมู่ที่ 13 | 488,400 | 486,000 | **/** |  |  | 1 ก.ค. 66 –  29 ส.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณจากหน้าบ้าน นายประสิทธิ์ ราษฎร์ประชุม ถึงหน้าบ้าน  นางเสนอ สังข์ทอง หมู่ที่ 14 | 238,000 | 237,497 | **/** |  |  | 29 ธ.ค. 65 –  27 ม.ค. 66 | กองข่าง |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมซ่อมสร้างถนน คสล. จากบริเวณหน้าบ้านนายฉลอง จำนงค์ทรัพย์ ถึงหน้าบ้านนางอารี จำนงค์ทรัพย์ หมู่ที่ 15 | 419,900 | 402,000 | **/** |  |  | 13 พ.ค. 66 –  11 ก.ค. 66 | กองข่าง |  |
| **รวม 12 โครงการ** | | **3,789,500** | **3,754,951** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | 22,900 | **/** |  |  | 20 ก.พ. -  1 มี.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการจุดตรวจร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ | 100,000 | 93,365 | **/** |  |  | 29 ธ.ค. 65 -  4 ม.ค. 66  และ  11 เม.ย. 66 -  17 เม.ย.66 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ | 30,000 | 38,185 | **/** |  |  | 4 - 7 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม  8,520 |
| 4 | โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลทองเอน | 50,000 | 17,918 | **/** |  |  | 26 เม.ย. –  15 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ทองเอน | 668,850 | 834,153 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม  180,000 |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 249,106 | 210,657.66 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม  10,000 |
| 7 | สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. | 1,073,072 | 1,010,469.96 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม  20,000 |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. | 2,352,000 | 2,534,568 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม  230,000 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 9 | อุดหนุนโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียนทองเอน | 150,000 | 150,000 | **/** |  |  | 14 ก.พ. –  24 ก.พ. 66 | กองการศึกษาฯ | - |
| 10 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  (วันเด็กแห่งชาติ) | 50,000 | 70,000 | **/** |  |  | 8 ม.ค. 66 | กองการศึกษาฯ | โอนเพิ่ม  20,000 |
| 11 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 40,000 | 31,500 | **/** |  |  | 6 พ.ค. –  27 พ.ค. 66 | กองการศึกษาฯ | - |
| 12 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 15,000 | 16,383 | **/** |  |  | 20 ก.พ. –  31 ส.ค. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม  2,000 |
| 13 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 | 93,700 | **/** |  |  | 17 ก.พ. –  16 มี.ค. 66 | สำนักปลัด | - |
| 14 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 300,000 | 300,000 | **/** |  |  | 1 ส.ค. –  30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | - |
| 15 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทองเอน | 80,000 | 53,745 | **/** |  |  | 18 ก.ย. –  6 ต.ค. 66 | สำนักปลัด | - |
| 16 | โครงการสายใยรักครอบครัว | 20,000 | 12,600 | **/** |  |  | 12 ก.ค. 66 | สำนักปลัด | - |
| 17 | โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลทองเอน | 50,000 | 24,446 | **/** |  |  | 18 - 19 พ.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 18 | โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 12 | - | 262,000 | **/** |  |  | 30 ส.ค. –  28 ก.ย. 66 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม  264,260 |
| **รวม 18 โครงการ** | | **5,358,028** | **5,776,590.62** |  |  |  |  |  | **734,780** |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทองเอน | 100,000 | 95,650 | **/** |  |  | 10 เม.ย. –  12 ต.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 50,000 | 50,000 | **/** |  |  | 27 ก.ค. 66 | สำนักปลัด |  |
| **รวม 2 โครงการ** | | **150,000** | **145,650** |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ** | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,100,000 | 694,315 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66 | กองช่าง | ผูกพัน  67,000 |
| 2 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน | - | - |  | **/** |  | 28 ธ.ค. 66 –  26 มี.ค. 67 | กองช่าง | โอนเพิ่ม415,500 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,768,000 | 13,613,800 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,624,000 | 2,418,400 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | 6,000 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | 1,000,000 | 351,365.80 | **/** |  |  | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | สำนักปลัด |  |
| **รวม 6 โครงการ** | | **19,504,000** | **17,083,880.80** |  |  |  |  |  | **415,000** |
| **รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ** | | **29,301,528** | **27,273,273.92** |  |  |  |  |  | **1,200,280** |

**โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,369,200 บาท ดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองบอน จากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานางทองหยิบ ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 บริเวณนานายเสนอ มีสวย หมู่ที่ 5, 9 | 461,100 | 459,000 | **/** |  |  | 25 ก.ค. 66 –  22 ก.ย. 66 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองยายสาทจากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนา  นายเจ้ย ปุ้งเผ่าพันธุ์ ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 บริเวณนานางสมยา ยวนเขียว หมู่ที่ 5, 10 | 525,100 | 399,106.31 | **/** |  |  | 16 ส.ค. 66 –  15 ต.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองหนอน จากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานายละมัย มาอ่อนตา ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 บริเวณนานายประเดิม มีสวย หมู่ที่ 5, 10 | 305,600 | 305,600 | **/** |  |  | 17 ส.ค. 66 –  15 ต.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคันคลองคต บริเวณจากคันคลองสองขวาเก้าขวา ถึงคลองระบายชัยนาทป่าสัก 3 หมู่ที่ 5 | 88,100 | 88,000 | **/** |  |  | 2 ก.ย. 66 –  16 ต.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนดิน จากนา  นายพรณรงค์ คงเขียว ถึงนานางมาลี ปาลวัฒน์ หมู่ที่ 5 | 253,200 | 0 |  | **/** |  | 25 ธ.ค. 66 –  23 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากนา  นายเฉลียว เชาว์ธรรม ถึงนานายเทิ้ม สิงห์ทอง หมู่ที่ 5 | 314,800 | 0 |  | **/** |  | 27 ธ.ค. 66 –  9 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหนองกอไผ่ จากคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานายวันชัย ทรัพย์สมบัติ ถึงนานายเนตร มีนาภา หมู่ที่ 5 | 374,600 | 0 |  | **/** |  | 13 ก.พ. 67 –  13 เม.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองสองขวาเก้าขวาบริเวณนานายแขก ถึงนานางน้ำค้าง วงษ์สิงห์ หมู่ที่ 5 | 60,600 | 0 |  | **/** |  | 1 ก.ค. 66  30 ก.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองสองขวาเก้าขวา บริเวณนานายถมยา อุ่นรอด ถึงนานายสนิท สุรขันธ์ หมู่ที่ 5 | 66,500 | 0 |  | **/** |  | 1 ก.ค. 66  30 ก.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองคต  บริเวณนานายมนตรี วาตา ถึงคันหนองหนอน หมู่ที่ 5, 10 | 174,100 | 0 |  | **/** |  | 1 ก.ค. 66  30 ก.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองระบายชัยนาทป่าสักสาม บริเวณนานายบรรจง ถึงคันหนองมอนอย หมู่ที่ 11 | 47,800 | 0 |  | **/** |  | 17 ก.พ. 67 –  17 มี.ค. 67 | กองช่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองระบายหนึ่งซ้าย บริเวณนานางภารดี เรือนงาม ถึงเชื่อมต่อสายหนองกอไผ่ หมู่ที่ 9 | 186,100 | 0 |  | **/** |  | 1 มี.ค. 67 -  14 เม.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคลองระบายหนึ่งซ้าย บริเวณนายนายสมศักดิ์ หัวไผ่ ถึงนานายสุทิน หานะกุล  หมู่ที่ 9, 5 | 315,200 | 0 |  | **/** |  | 2 มี.ค. 67 -  30 เม.ย. 67 | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณจากนา  นายพิชัย เรืองทรัพย์ ถึงนายนายสุวิน จันทร์เพ็ง หมู่ที่ 5, 4 | 130,000 | 0 |  | **/** |  | 19 ธ.ค. 66 –  1 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองกระทิงใต้บริเวณจากนานายเจ้ย คงเขียว ถึงนานางสมพิศ โคปาลสูตร หมู่ที่ 4 | 161,600 | 0 |  | **/** |  | 17 พ.ย. 66 –  15 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณนานายสนั่นเพ็ญพรหม ถึงนานายสุชาติ หมวดเตี้ย หมู่ที่ 8 | 52,200 | 0 |  | **/** |  | 30 พ.ย. 66 –  29 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณจากนา นางเฉลิม เถื่อนม่วง ถึงนายนายบรรจง เหลือสิงห์กุล หมู่ที่ 15 | 78,400 | 0 |  | **/** |  | 9 ธ.ค. 66 –  7 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณจากนา นายสมบัติ สะดวกดี ถึงบ่อปลานายอนุพงษ์ โหมาลา หมู่ที่ 15 | 74,800 | 0 |  | **/** |  | 19 ธ.ค. 66 –  17 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายคันคลองเชียงรากถึงบ่อปลานายอนุพงษ์ โหมาลา หมู่ที่ 15 | 36,600 | 0 |  | **/** |  | 11 พ.ย. 66 –  10 ธ.ค. 66 | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานสามซ้าย บริเวณหน้าบ้านนายวิรัช เฟื่องฟุ้ง หมู่ที่ 4 | 331,400 | 0 |  | **/** |  | 16 ธ.ค. 66 –  16 ก.พ. 67 | กองช่าง |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานสามซ้ายบริเวณหน้าบ้านนางสมบูรณ์ สุภาพรอด หมู่ที่ 8 | 331,400 | 0 |  | **/** |  | 17 พ.ย. 66 –  15 ม.ค. 67 | กองช่าง |  |
| **รวม 21 โครงการ** | | **4,369,200** | **1,251,706.31** |  |  |  |  |  |  |

**สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**  **- แผนงานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการตามนโยบายของรัฐบาล | 20,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| **- แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กอนุบาล | 5,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล  ทองเอนด้านวิทยาศาสตร์ | 10,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| **- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองตำบล ทองเอน | 200,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| 2 | โครงการประเพณีลอยกระทง | 30,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| 3 | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์ | 40,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ผลกการดำเนินงาน** | | | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน**  **วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**  **- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน | 20,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| **- แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 100,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | - |  |
| **- แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 50,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | **-** |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | **-** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ**  **- แผนงานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 100,000 | 0 |  |  | **/** | **-** | **-** |  |
| **รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ** | | **625,000** |  |  |  |  |  |  |  |

**ผลการติดตามและประเมินผล**

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **(1)**  **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **ปี2566** | **(2)**  **โครงการที่ดำเนินการ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **(3)**  **โครงการที่**  **โอน**  **งบประมาณ**  **มาตั้งเป็นรายการใหม่** | **(4)**  **โครงการที่**  **ใช้จ่ายเงินสะสม** | **(2) + (3) + (4)= (5)**  **รวมโครงการที่นำไป**  **ปฏิบัติตาม**  **แผนพัฒนาฯ** | | **(1) – (4) = (5)**  **โครงการที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ** | |
| **จำนวน** | **จำนวน** | **จำนวน** |  | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 100 |
| 2.การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 4 | - | - | 4 | 50 | 4 | 50 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | - | 1 | - | 1 | 20 | 4 | 80 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ | 34 | 12 | - | 21 | 33 | 97.06 | 1 | 2.94 |
| 5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 74 | 17 | 1 | - | 18 | 24.32 | 56 | 75.68 |
| 6.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 12 | 5 | 1 | - | 6 | 50 | 6 | 50 |
| **รวม** | **142** | **40** | **3** | **21** | **64** | **45.07** | **78** | **54.93** |

**ผลการติดตามและประเมินผล**

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 142 โครงการ

2. โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 40 โครงการ

3. โครงการที่ตั้งงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ

4. โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวน 21 โครงการ

5. โครงการที่นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 64 โครงการ

(จำนวนโครงการทั้งหมด 142 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 45.07

6. โครงการที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 78 โครงการ

(จำนวนโครงการทั้งหมด 142 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 54.93

**งบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | - | - |
| การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 550,000 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ (โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | 1 | 5,000 |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ  - โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม  (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ) | 12  21 | 3,789,500  4,369,200 |
| การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  - โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 17  1 | 5,358,028  262,000 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 150,000 |
| การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  - โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 5  1 | 19,504,000  415,500 |
| **รวม** | **64** | **34,403,228** |

**ผลการติดตามและประเมินผล**

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการตามข้อบัญญัติและที่โอนงบประมาณเพิ่ม โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 64 โครงการ เป็นเงิน 34,876,008 บาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | - | - | - |
| 2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 550,000.00 | 507,201.50 | 1.45 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 8,158,700.00 | 4,607,551.00 | 13.21 |
| 5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 6,092,808.00 | 5,776,590.62 | 16.56 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 150,000.00 | 145,650.00 | 0.42 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 19,919,500.00 | 17,083,880.80 | 48.98 |
| **รวม** | **34,876,008.00** | **28,125,873.92** | **80.65** |

**รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภทรายรับ** | **ประมาณการรายรับ(บาท)** | **รายรับจริง(บาท)** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 500,000.00 | 412,092.77 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 429,200.00 | 504,732.80 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 100,000.00 | 156,403.70 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 190,000.00 | 200,036.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 14,000.00 | 27,202.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 26,047,000.00 | 24,232,937.27 |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 35,542,800.00 | 30,858,923.00 |
| **รวมรายรับ** | **62,823,000.00** | **56,392,727.54** |
|  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย** | **ประมาณการรายจ่าย(บาท)** | **รายจ่ายจริง(บาท)** |
| งบกลาง | 19,469,687.00 | 17,455,952.80 |
| งบบุคคลากร | 16,662,774.00 | 15,419,980.65 |
| งบดำเนินงาน | 17,011,564.00 | 12,616,470.11 |
| งบลงทุน | 6,646,975.00 | 5,027,158.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 3,032,000.00 | 2,984,568.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - |
| **รวมรายจ่าย** | **62,823,000.00** | **53,504,129.59** |
| **รายรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย** | **รับจริง (บาท)** | **จ่ายจริง (บาท)** |
| เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย | 2,711,516.00 | 2,153,736.00 |
| **รวมรายรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย** | **2,711,516.00** | **2,153,736.00** |

**2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

❖ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

❖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

1. **กรอบเวลา (time & timeframe)**

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลากำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

1. **ความสอดคล้อง (relevance)**

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

**(3) ความพอเพียง (adequacy)**

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

**(4) ความก้าวหน้า (Progress)**

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**ก) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

**ข) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

**ค) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

**ฆ) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

**ง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

**จ) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

**(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)**

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

**(6) ประสิทธิผล (effectiveness)**

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

**(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)**

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

**(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)**

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

**2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งตำบล อำเภอ และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

**(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

**(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน**

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

**2.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน**

❖ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 และที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

2.3.1 ดำเนินการตรวจสอบ ในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

2.3.2 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

2.3.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

2.3.4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.3.5 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 20 | 17.60 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | | 20 | 17.70 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | | 60 | 52.20 |
| 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) | 5 | 4.30 |
| 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.40 |
| 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) | 5 | 4.30 |
| 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.40 |
| 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 5 | 4.20 |
| 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 | 4.60 |
| 3.7 | วิสัยทัศน์ | 5 | 4.30 |
| 3.8 | กลยุทธ์ | 5 | 4.40 |
| 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.40 |
| 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | 5 | 4.40 |
| 3.11 | แผนงาน | 5 | 4.20 |
| 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.30 |
| **รวมคะแนน** | | | **100** | **87.50** |

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | 10 | 8.60 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | 10 | 8.90 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | 10 | 8.70 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | | 5 | 4.20 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | | 30 | 26.90 |
| 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.60 |
| 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.50 |
| 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.30 |
| 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.50 |
| 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า จะได้รับ | 5 | 4.60 |
| 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 5 | 4.40 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 35 | 31.20 |
| 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | 5 | 4.30 |
| 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | 5 | 4.30 |
| 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 5 | 4.40 |
| 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | 5 | 4.40 |
| 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 4.50 |
| 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 4.80 |
| 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | 5 | 4.50 |
| **รวมคะแนน** | | | **100** | **88.50** |

**3. การประเมินผลในเชิงปริมาณ**

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน 30 พฤศจิกายน 2566

**ส่วนที่ 2 การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ**

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **จำนวนโครงการ** | | | | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่อยู่ในแผนฯ** | **จำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ** | **โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่** | **โครงการ**  **ใช้จ่ายเงินสะสม** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | 5 | - | - | - | - | - |
| การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 4 | - | - | 4 | 2.81 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | - | 1 | - | 1 | 0.70 |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 34 | 12 | - | 21 | 33 | 23.24 |
| การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 74 | 17 | 1 | - | 18 | 12.68 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 2 | - | - | 2 | 1.41 |
| การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 12 | 5 | 1 | - | 6 | 4.23 |
| **รวม** | **142** | **40** | **3** | **21** | **64** | **45.07** |

**4. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ**

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (จำนวน 84 คน)

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศชาย จำนวน 46 คน หญิง จำนวน 38 คน

2. อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน 20 - 30 ปี จำนวน 3 คน

31 - 40 ปี จำนวน 9 คน 41-50 ปี จำนวน 24 คน

51- 60 ปี จำนวน 32 คน มากกว่า 60 ปี จำนวน 15 คน

3. การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 22 คน มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 37 คน

อนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน 11 คน ปริญญาตรี จำนวน 14 คน

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน อื่นๆ จำนวน - คน

4. อาชีพหลักรับราชการ จำนวน 3 คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 คน

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 17 คน รับจ้าง จำนวน 25 คน

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 คน เกษตรกร จำนวน 31 คน

อื่นๆ จำนวน 2 คน (ผู้สูงอายุ , พ่อบ้าน)

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**-** พอใจมาก ร้อยละ 21.30

**-** พอใจ ร้อยละ 73.01

**-** ไม่พอใจ ร้อยละ 5.69

ซึ่งระดับความพอใจมากและพอใจของประชาชนรวม ร้อยละ 94.31

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์**

**โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้**

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

* คิดเป็นร้อยละ 72.44

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

* คิดเป็นร้อยละ 72.29

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

* คิดเป็นร้อยละ 71.77

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

* คิดเป็นร้อยละ 77.29

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

* คิดเป็นร้อยละ 71.24

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* คิดเป็นร้อยละ 70.16

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

* คิดเป็นร้อยละ 64.90

**5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบต่างๆ ได้ผลสรุป ดังนี้

(1) แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

* พบว่ามีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2566

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

* ไม่มีในข้อบัญญัติ

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

* จำนวน 4 โครงการ

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

* จำนวน 1 โครงการ

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

* จำนวน 33 โครงการ

⮚ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

* จำนวน 18 โครงการ

⮚ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* จำนวน 2 โครงการ

⮚ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

* จำนวน 6 โครงการ

(3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

* ไม่มีในข้อบัญญัติ

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

* จำนวน 4 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.82

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

* จำนวน 1 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.70

⮚ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

จำนวน 33 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.56

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.68

* รวม 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.24

⮚ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

* จำนวน 29 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.68

⮚ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* จำนวน 2 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.41

⮚ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

* จำนวน 7 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.52
* จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.70
* รวม 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.22

1. โครงการที่ปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ (64\*100)/142 = 45.07

ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการที่ปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ (64\*100)/76 = 45.07

ของโครงการทั้งหมดที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 142 โครงการ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 76 โครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 64 โครงการ

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการทั้งหมดของ**  **แผนพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.52 |
| 2. การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม | 4 | 2.82 | - | - | - | - | 8 | 5.63 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ | 1 | 0.70 | - | - | - | - | 5 | 3.52 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ | 15 | 10.56 | 18 | 12.68 | - | - | 34 | 23.95 |
| 5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 18 | 12.68 | - | - | 11 | 7.75 | 74 | 52.11 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1.41 | - | - | - | - | 4 | 2.82 |
| 7. การพัฒนาระบบบริหารและ  การจัดการ | 5 | 3.52 | 1 | 0.70 | 1 | 0.70 | 12 | 8.45 |
| **รวม** | **45** | **31.69** | **19** | **13.38** | **12** | **8.45** | **142** | **100** |

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

องค์การบริหารส่วนตำบลทอง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เป็นประธานกรรมการคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนโดยตำแหน่ง และมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เสนอแนะแนวทางและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แผนพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

(2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคนตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทำงานซ้ำช้อนกัน

(4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและราบรื่น

(5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรเป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ เป็นต้น

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประซาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประขาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น

(5) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ "ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และ ร่วมรับประโยชน์" ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้น สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

**2.2 ปัญหาอุปสรรค**

มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณโครงการที่ต้องปฏิบัติ

**2.3 ข้อเสนอแนะ**

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

2. สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และไม่ได้ดําเนินการหรือโอนลด ควรมีการระบุ เหตุผลความจําเป็นรวมถึงผลกระทบของการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการต่อคณะกรรมการ

3. ควบคุมการตั้งท้องไม่พึงประสงค์ของสุนัขและแมว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวที่มากเกินไป จนนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและนำไปสู่สัตว์ไร้บ้าน

4. โครงการด้านการเกษตรควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ยกระดับสินค้าทางการเกษตรของชุมชนให้มีมูลค่า

**2.4 ผลจากการพัฒนา**

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด

**ภาคผนวก**

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

- โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

